摘 要

本说明书面向“基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统”0.1.0 版本，集中说明测试环境、验证方法、核心用例、自动化结果和验收结论。测试围绕六维学生画像、课程知识库与 RAG、多智能体协同、五类学习资源、Tutor、Quiz、Evaluator、画像更新和 Agent trace 展开。

测试记录显示，Python 编译检查、81 个后端测试、依赖检查、后端 Wheel 构建、前端生产构建、Playwright 学生闭环和本地 Smoke 均已通过。系统核心学习流程运行稳定，具备比赛演示与阶段验收所需的可复现性。

关键词：软件测试；多智能体；RAG；科大讯飞星火；自动化验证；验收

目 录

第一章 测试概述	1

第二章 测试环境与策略	1

2.1 基础运行环境	1

2.2 数据与模型环境	1

第三章 自动化测试结果	2

3.1 代码检查与构建验证	2

3.2 端到端与本地 Smoke 验证	2

第四章 核心功能验证	2

4.1 演示数据与学生画像	2

4.2 课程资料与 RAG	2

4.3 学习路径与学习资源	3

4.4 Tutor、Quiz 与评价闭环	3

4.5 Agent 记录与模型回退	3

第五章 非功能验证	3

5.1 稳定性与兼容性	3

5.2 输入边界与鉴权安全	3

5.3 内容可信与异常恢复	4

第六章 测试结论	4

6.1 验收数据	4

6.2 验收判定	4

第一章 测试概述

本次测试用于确认系统核心业务闭环、接口契约和现场演示流程能够稳定运行。验证范围包括后端服务、前端工作台、SQLite 数据持久化、课程资料解析与检索、多智能体协作以及模型异常回退。

测试采用后端单元与 API 集成测试、前端生产构建、Playwright 端到端测试、本地 Smoke 和手工流程复核相结合的方式。自动化测试使用临时数据库和 Mock Provider 隔离外部波动，科大讯飞星火大模型按需进行接口联调。

第二章 测试环境与策略

2.1 基础运行环境

测试在 Windows 10/11 64 位系统上进行。后端采用 Python 3.11 或 3.12、FastAPI 与 SQLAlchemy，前端采用 Node.js 20.19+ 或 22.12+、Vite 与 TypeScript。浏览器验证覆盖 Microsoft Edge 和 Playwright Chromium。

2.2 数据与模型环境

本地演示使用 SQLite 数据库，自动化用例使用独立临时数据库。规则模式与 Keyword RAG 作为默认测试基线；需要验证远程模型能力时，再按测试任务开启科大讯飞星火接口。

测试数据在用例间保持隔离，模型鉴权信息仅通过进程环境变量注入，不进入仓库、前端构建产物或测试日志。远程调用异常时，系统按既定策略回退到本地规则能力。

第三章 自动化测试结果

完整验证脚本覆盖后端、前端和学生主流程。各项检查均完成，无阻断性失败。

3.1 代码检查与构建验证

验证脚本依次完成 Python 编译检查、81 个后端测试、依赖检查、后端 Wheel 构建和前端生产构建，各环节均通过，未出现阻断性错误。

3.2 端到端与本地 Smoke 验证

Playwright 覆盖学生学习闭环，本地 Smoke 检查前后端服务、演示数据和基础接口。两类验证均已完成并通过。

第四章 核心功能验证

功能测试以学生完整学习流程为主线，将原有细碎用例合并为十项核心验证。

4.1 演示数据与学生画像

演示数据初始化及重复加载保持幂等，课程、知识点和画像数据可以正常使用。自然语言画像对话能够形成六维画像，学习评价完成后能够记录画像更新依据，相关验证均通过。

4.2 课程资料与 RAG

系统能够解析 TXT、Markdown、PDF 和 DOCX 资料，并完成切分、检索与来源追踪。检索结果可回溯到课程材料，证据链验证通过。

4.3 学习路径与学习资源

学习路径能够结合学生画像、课程和学习目标生成有序节点及规划理由。五类学习资源结构清晰，可关联路径节点和课程证据，两项功能均通过验证。

4.4 Tutor、Quiz 与评价闭环

Tutor 支持基于课程资料的多轮答疑，证据不足时会给出明确提示。Quiz 与 Evaluator 能够完成题目生成、作答提交、评分反馈和掌握度记录，评价结果随后回写学生画像，并保留更新原因和来源步骤。完整闭环验证通过。

4.5 Agent 记录与模型回退

主要业务流程均生成真实 run id，记录角色执行顺序、输入输出摘要和决策依据。科大讯飞星火接口配置与业务代码隔离，超时或异常时能够回退到本地规则能力。

第五章 非功能验证

非功能测试以现场稳定性、输入边界、内容可信和运行兼容为重点，不再展开为大规模指标模板。

5.1 稳定性与兼容性

本地接口、课程检索和学生主流程运行稳定，Windows 与 Edge/Chromium 环境下未发现影响演示的兼容性问题。

5.2 输入边界与鉴权安全

异常输入和异常文件能够返回明确结果。模型鉴权信息通过环境变量管理，不写入日志、前端构建产物或仓库。

5.3 内容可信与异常恢复

生成资源保留来源引用；课程证据不足时系统主动提示，模型调用异常时按预定规则回退，核心学习流程可以继续运行。

第六章 测试结论

截至 2026 年 6 月 17 日，系统 0.1.0 版本已完成核心功能、自动化构建、端到端流程和非功能验证。测试期间未发现影响系统启动或学生主流程演示的阻断性缺陷。

6.1 验收数据

本次验收版本为 0.1.0，测试日期为 2026 年 6 月 17 日。81 个后端测试全部通过，前端生产构建、Playwright 学生闭环和本地 Smoke 均通过；未关闭阻断性缺陷为 0，测试记录由项目测试组维护。

6.2 验收判定

依据功能、构建、端到端和非功能验证结果，本版本总体判定为通过。

综合结论：系统核心功能完整、运行过程可追溯、默认离线流程稳定，满足当前阶段验收和比赛现场演示要求。